# Review Report — NHMS_SRS_Template_v1.0_EN_Thien.docx

Phạm vi thực tế: Section 3.3 MODULE M1 — Intake & EHR, 9 screens do Huynh Ngoc Thien phụ trách theo Screen Inventory (§3.0): M1-US-01 đến M1-US-09.

## Tóm tắt nhanh

| Screen | Owner | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| M1-US-01 Resident List | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-02 Resident Profile Detail | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-03 Create/Edit Resident | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-04 Pre-admission Screening | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-05 Admission Form | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-06 Initial Assessment | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-07 Assessment History | Huynh Ngoc Thien | PASS (có 1 điểm mơ hồ) |
| M1-US-08 LOC Classification | Huynh Ngoc Thien | PASS |
| M1-US-09 LOC History | Huynh Ngoc Thien | PARTIAL — thiếu cột Daily Rate/End Date so với AC đã duyệt |

Verdict tổng thể: PASS. Đây là file chất lượng tốt nhất trong 3 file đã review (Bac, Loc, Thien) tính đến hiện tại: đủ 9/9 screens, không bị lỗi copy-paste/thiếu nội dung như file Loc, và khớp rất sát với US/AC đã duyệt (us-ac-sc017-025.docx). Vẫn có vài điểm cần chỉnh trước khi coi là hoàn thiện 100%.

## Điểm mạnh nổi bật

- Không có lỗi thiếu nội dung — cả 9/9 screens đều viết đầy đủ 4 block (Function Information/Screen Content/Actions/Error Messages), không có hiện tượng copy-paste sai như file của Loc.

- Cross-reference liên-module rất chính xác — đây là điểm khác biệt lớn nhất so với 2 file trước: M1-US-08 (Confirm LOC) nói rõ “clears Care Plan creation gate (LC-G4)” và khớp hoàn toàn với Precondition của LOC Gate (M2-US-02b) trong file của Van (“Resident’s LOC classification status is not Confirmed” -> block); M1-US-08 cũng đọc đúng rate từ AD-06 (LOC Rate Table, file Loc) và ví dụ số liệu $248/day khớp với ví dụ trong AD-06 của Loc — cho thấy Thien thực sự đối chiếu chéo với các module khác khi viết, không viết cô lập.

- Mô hình LOC 4-tier được định nghĩa dứt điểm, có số liệu cụ thể: Level 1 (0-8), Level 2 (9-16), Level 3 (17-24), Level 4 (25-32) — đây là bằng chứng độc lập xác nhận mô hình 4-tier là đúng, giúp giải quyết nghi vấn “4 hay 5 tier” đã nêu trong report review file Loc (US/AC của AD-06 ghi “Tier 1 to Tier 5” — sai, nên sửa theo 4-tier).

- Khớp rất sát với US/AC đã duyệt (us-ac-sc017-025.docx) trên cả 9 screens — từ RBAC ẩn nút “+ Add New Resident” (M1-US-01), badge DNR đỏ (M1-US-02), toggle POA bắt buộc field (M1-US-03), banner Pass/Flag BR-06 (M1-US-04), disable nút Confirm Admission khi thiếu consent (M1-US-05), ADL Total real-time + validate vitals (M1-US-06), đến audit note “Overridden by [DON] at [timestamp]” (M1-US-08) và toast lỗi export không crash app (M1-US-09).

## Vấn đề cần chỉnh

### 1. [Ưu tiên trung] M1-US-09 LOC History thiếu cột Daily Rate và End Date so với AC đã duyệt

AC (us-ac-sc017-025.docx §5.9) yêu cầu: “a table of historical LOC levels including Start Date, End Date, Daily Rate, and the user who authorized it”. Bảng LOC History Table trong SRS chỉ có cột: Date/Time, Action badge, Previous Tier, New Tier, Actor, Note/Reason — không có Daily Rate, không có End Date (khoảng thời gian rate đó có hiệu lực). Vì đây là screen phục vụ audit billing/compliance, thiếu 2 cột này khiến DON/Billing Admin không thể tự tra ngược “khoảng thời gian này áp dụng mức giá bao nhiêu” trực tiếp trên chính screen — phải nhảy sang AD-06 mới suy ra được, không đúng mục đích ban đầu của screen.

### 2. [Ưu tiên trung] Cách viết Actions dùng tên nhân vật cụ thể xuyên suốt — lệch convention chung của project

Toàn bộ 9 screens đều viết Main/Alternate Flow với tên riêng cụ thể lặp lại nhiều lần: “Robert Hayes”, “Denise Carter”, “Anna Lee”, “Elena Ramos”, “Dr. Alan Cho”, “Diane Ramos” — ví dụ: “DON Denise Carter accesses LOC Classification screen for Robert Hayes…”. Trong khi đó file của Bac và Van (đã review trước) đều dùng ngôn ngữ vai trò chung (“the actor”, “the Nurse”, “the DON”) cho Main/Alternate Flow, chỉ dùng dữ liệu ví dụ cụ thể (nếu có) ở mức phụ. Điều 6 trong checklist §0 của chính template này ghi rõ: “Do not keep the sample data from the worked example… every screen has its own business rules” — cách viết của Thien đọc giống một tập test-case cụ thể hơn là một đặc tả tổng quát, vi phạm nhẹ nguyên tắc “1 project = 1 convention” đã xác nhận giữa Bac/Van. Không phải lỗi sai nội dung, nhưng nên đổi lại thành ngôn ngữ vai trò chung, giữ tên riêng (nếu muốn) chỉ như ví dụ minh hoạ trong ngoặc.

### 3. [Ưu tiên thấp] Nhãn “Alternate Flow” dùng chung cho cả lỗi/exception, không tách riêng như Bac

Ví dụ M1-US-06 có “Alternate Flow: Invalid vitals format or out-of-range value entered” — đây đúng ra là một Exception Flow theo cách phân loại của file Bac (Alternate Flow = nhánh nghiệp vụ hợp lệ khác; Exception Flow = lỗi/hệ thống fail). Nên đổi tên các nhánh lỗi này thành “Exception Flow” để đồng bộ thuật ngữ với phần còn lại của SRS.

### 4. [Ưu tiên thấp] Mơ hồ giữa M1-US-06 và M2-US-07 khi launch reassessment

M1-US-07 (Assessment History) ghi post-condition: “+ New initiates a fresh Reassessment form (M2-US-07 / M1-US-06)” — dùng dấu “/” giữa 2 Screen ID khác nhau, không rõ đường vào thực tế là gì. Đây liên quan trực tiếp đến lỗ hổng đã phát hiện khi review file của Bac: M2-US-07 (Reassessment, do Bac viết) không có Action nào mô tả việc hoàn tất reassessment. Khi ghép 2 phát hiện lại: rất có thể M2-US-07 là màn hình worklist/entry-point, còn M1-US-06 là form thực hiện — nhưng chưa có tài liệu nào nói rõ quan hệ 2 chiều này. Nên xử lý gộp: 1 buổi làm việc giữa Bac và Thien để chốt lại chuỗi Reassessment end-to-end (M2-US-07 mở gì -> M1-US-06 làm gì -> kết quả quay lại đâu), rồi cả 2 file cùng cập nhật.

### 5. [Ưu tiên thấp] Tên field khác nhau giữa SRS và AC cho cùng 1 khái niệm

AC (§5.4, M1-US-04) gọi field yêu cầu lý do khi bị Flag là “Flag for Clinical Review”; SRS gọi là “Override Reason”. Cùng một field, 2 tên khác nhau — nên chọn 1 tên chung và đồng bộ lại cả 2 tài liệu.

## Khuyến nghị hành động (theo thứ tự ưu tiên)

- Bổ sung cột Daily Rate và End Date (hoặc “Effective Period”) vào bảng LOC History Table ở M1-US-09.

- Họp nhanh với Bac để chốt luồng Reassessment hoàn chỉnh nối M1-US-06 <-> M2-US-07, cập nhật lại Post-Condition của cả M1-US-07 và Actions của M2-US-07.

- Đổi ngôn ngữ Actions từ tên riêng cụ thể sang vai trò chung (“the Nurse”, “the DON”) cho toàn bộ 9 screens, để đồng bộ với convention Bac/Van đang dùng.

- Đổi nhãn các nhánh lỗi trong Actions từ “Alternate Flow” sang “Exception Flow” khi mô tả lỗi/hệ thống fail (không áp dụng cho nhánh nghiệp vụ hợp lệ khác).

- Đồng bộ tên field “Override Reason” / “Flag for Clinical Review” giữa SRS và US/AC.

## Điểm mạnh cần giữ lại (áp dụng cho cả project)

- Cách Thien đối chiếu số liệu cụ thể xuyên module (ví dụ $248/day Level 3 khớp giữa M1-US-08 và AD-06 của Loc, LC-G4 gate khớp giữa M1-US-08 và M2-US-02b của Van) là mẫu tốt cho việc viết SRS nhất quán toàn hệ thống — nên yêu cầu các thành viên khác kiểm tra chéo số liệu tương tự trước khi nộp.

- Định nghĩa rõ ràng, có ngưỡng số cụ thể cho LOC 4-tier (0-8/9-16/17-24/25-32) nên được nâng lên thành 1 bảng tham chiếu chung ở section 1.3 Terms & Abbreviations của bản SRS master, để các file khác (đã có chỗ ghi sai “Tier 1-5”) không còn suy đoán.